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第1章 公开比选公告

海南省博物馆拟于2026年11月13日至16日参加第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会（简称“博博会”）。为办好博览会，现通过公开比选确定承办方，欢迎符合条件的单位报名。现将有关事项公告如下：
一、项目基本情况：
1.项目名称：第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会项目
2.采购方式：公开比选
3.最高限价：580125元，报价超出预算视为无效报价。
4.服务内容：255平空地展位的设计、安装及布展、展场维护和撤展等展会相关服务，具体详见项目需求。
5.合同履行期限（服务期限）：合同签订之日起至项目全部完成为止。
6.服务质量要求：合格
7.是否接受联合体：否
8.服务地点：海口市海南国际会展中心
二、参选人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
5.未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的参选人，并提供递交时间截止前7日内查询结果的网页打印件加盖公章，一并密封且提供承诺函（加盖公章）。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
7.参选单位至少具有工程设计资质、建筑业企业资质、展览展示服务、专业设计服务中的一项资质（提供资质证明或附相关权威网站验证截图）。
8.法律、行政法规规定的其他条件。（提供声明函加盖公章，格式自拟）。
三、参选提交材料
（1） 报价函
（2） 法定代表人身份证明及授权委托书
（3） 资格审查资料
（4） 设计方案
（5） 施工方案
（6） 售后方案
（7） 其他证明材料。
以上材料均需加盖公章。
4、 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
五、评审工作
比选文件递交时间截止后7个工作日内完成评审工作。海南省博物馆将组织人员对各参选单位及申请材料进行综合评判和择优选择。中选单位将收到中选通知，并在海南省博物馆官网公示3天，未中选单位不予通知。
六、报名须知
（一）投标人将报价及上述要求提供的其他文件资料一式三份（所有资料一律盖章并密封好），邮寄（或现场提交）至海南省博物馆（邮寄费自理），资料封面标题注明“参加第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会项目”。
（二）递交资料截止时间：2026年10月12日17:30，以本馆接收时间为准，逾期提交或未密封的响应文件恕不接受。
（三）投标文件无论是否被采纳，响应材料不予退还，投标人均须承担响应文件所发生的一切费用。
（四）联系方式
地址：海口市琼山区国兴大道76号。
收件人：姚女士
联系电话：15103041243
以上内容解释权归海南省博物馆所有。参与比选单位视为已知悉并接受上述内容。

海南省博物馆
                                                 2026年9月24日



第2章  项目需求
负责第十一届博物馆及相关产品与技术博览会海南省博物馆展位全流程整体布展工作，全流程服务包含：展位整体方案设计、现场搭建施工、多媒体影音设备租赁 + 安装调试、各类展品陈列布置、展会结束后展位拆除撤场、展期全程现场维保、应急保障等展会一体化全链条服务。





















第3章 参选人须知
参选人须知前附表
	序号
	内容提要

	1
	比选人
	比选人名称：海南省博物馆
地  址：海口市琼山区国兴大道76号海南省博物馆
联系人：姚女士
联系方式：15103041243

	2
	项目名称
	参加第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会项目

	3
	最高限价
	580125元，报价超出预算视为无效报价。

	4
	服务地点
	海口市海南国际会展中心

	5
	出资比例
	100%

	6
	比选服务内容
	详见第二章“项目需求”

	7
	合同履行期限（服务期限）
	合同签订之日起至项目全部完成为止。

	8
	服务质量要求
	所需的材料质量确保符合国家标准，符合现行国家、行业、地区及验收规范标准要求合格。

	9
	递交参选文件
	参选文件递交时间截止到2026年10月12日17:30时（北京时间）。

	10
	比选有效期
	30日历天（自参选截止之日算起）。

	11
	参选人的资格要求
	1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
5.未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的参选人，并提供递交时间截止前7日内查询结果的网页打印件加盖公章，一并密封且提供承诺函（加盖公章）。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
7.参选单位至少具有工程设计资质、建筑业企业资质、展览展示服务、专业设计服务中的一项资质（提供资质证明或附相关权威网站验证截图）。
8.法律、行政法规规定的其他条件。（提供声明函加盖公章，格式自拟）。

	12
	是否接受 合体申请
	☑不接受 □接受

	13
	踏勘现场
	☑不组织，可自行安排。
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	14
	参选人确认收到比选文件修改的时间及形式
	本项目比选文件若有修改，将统一在海南省博物馆https://www.hainanmuseum.org/发布，参选人登录网站即可查看，无须确认。

	15
	近年完成的类似项目业绩的年份要求
	2023年9月1日至递交时间截止之日

	16
	是否允许递交备选参选方案
	☑不允许 □允许

	17
	签字或盖章要求
	（1）参选文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并按比选文件要求格式由参选人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由委托代理人签字的，参选文件中应附有法定代表人授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
（2）纸质参选文件应加盖骑缝章（单位公章）。

	18
	参选文件份 数
	正本1份、副本2份，电子版响应文件（U盘）1份。

	19
	装订要求
	参选文件正、副本分开包装密封。电子版（U盘表面写明参选人名称及项目名称）与正本一同密封于同一个密封袋中。

	20
	封套上
写明
	封套上写明：正本/副本/电子版参选文件
比选人地址：海口市琼山区国兴大道76号海南省博物馆
比选人名称：海南省博物馆
项目名称：参加第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会项目
“请勿在开标时间之前启封”
参选人的名称（加盖公章）：
参选人联系人姓名：    联系电话：

	 
21
	递交参选文件地点
	1、提交方式：所有提交的文件资料依需加盖公章并打印胶装，正本一份，副本两份，电子版响应文件（U盘）一份，文件袋须密封并加盖公章。密封后邮寄或直接送达。
2、截止时间：即日起至2026年10月12日 17：30时
3、提交地点：海口市琼山区国兴大道76号海南省博物馆，联系人：姚女士   电话：15103041243
4、无论是否被采纳，参选人提交的比选文件均不退还，参选人均须自行承担所有与参加比选有关的全部费用。
5、逾期送达或者未送达指定地点以及未密封的参选文件，不予受理。

	22
	是否退还参 选文件
	☑否
□是

	23
	比选时间和地点
	比选时间：比选文件递交时间截止后7日内完成评审工作
比选地点：海南省博物馆




1.总则
1.1项目概况
1.1.1本比选项目比选人：见参选人须知前附表。
1.1.2本比选项目项目名称：见参选人须知前附表。
1.1.3本比选项目比选控制价：见参选人须知前附表。
1.1.4本比选项目服务地点：见参选人须知前附表。
1.2比选服务内容、服务期限和质量要求
1.2.1本次比选服务内容：见参选人须知前附表。
1.2.2本比选项目的服务期限：见参选人须知前附表。
1.2.3本比选项目的质量要求：见参选人须知前附表。
1.3参选人资格要求
1.3.1资格要求：见参选人须知前附表。
1.3.2参选人须知前附表规定本项目不接受联合体申请。
1.3.3参选人不得存在下列情形之一：
（1）为参选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停业的；
（3）被暂停或取消参选资格的；
（4）财产被接管或冻结，导致无法履约的；
（5）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大项目质量问题的。
1.4费用承担
参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。
1.4保密
参与比选活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
2.比选文件
本比选文件包括：
（1）公开比选公告
（2）项目需求表
（3）参选人须知
（4）评标办法及评分标准
（5）响应文件格式
3.参选文件
3.1参选文件的组成
3.1.1参选文件应包括下列内容：
（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一的营业执照）等资料复印件。
（2）单位简介和报价函。
（3）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件。
（4）报名资格要求中的其他证明材料。
（5）其他证明材料。
以上材料均需加盖公章。
3.2参选报价
参选人可根据自己的实际情况，在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下，按比选文件要求，综合考虑安全性、合理性、经济性，在报价范围(见参选人须知前附表)内报出自己的参选报价。
3.3比选有效期
3.3.1在参选人须知前附表规定的比选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长比选有效期。参选人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长或未明确书面回复的，视为拒绝延长，其参选失效。
以上材料均需加盖公章。
4.参选
4.1参选文件的密封和标记
4.1.1参选文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位章。
4.1.2参选文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见参选人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不对参选文件的先期启封负责。
4.2参选文件的递交
4.2.1参选人应在递交截止时间前递交参选文件。
4.2.2参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。
4.2.3除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的参选文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点以及未密封的参选文件，比选人不予受理。
5.中选通知
在本章第3.3款规定的比选有效期内，中选结果将在海南省博物馆官网予以公示，未中选单位不再另行通知。
6.签订合同
比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。若给比选人造成损失的，中选人应赔偿由此造成的损失。
7.纪律和监督
7.1对比选人的纪律要求
比选人不得泄露招标参选活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
7.2对参选人的纪律要求
参选人不得相互串通或者与比选人串通，不得向比选人或者评审专家成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
7.3投诉
参选人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
8.需要补充的其他内容
8.1需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。
8.2 参选人参与比选视同为接受比选文件所有的条款和规定。
8.3以上内容解释权归海南省博物馆所有。参与比选者视为已知悉并接受上述内容。




















第4章 评标办法及评分标准

附表1：初步审查表
	审查
项目
	评议内容
（无效参选设定条件）
	参选人1
	参选人2
	...

	





资
格
证
明
	1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（复印件需加盖公章）。
	
	
	

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
	
	
	

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
	
	
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
	
	
	

	
	5.未被列“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的参选人，并提供递交时间截止前7日内查询结果的网页打印件加盖公章，一并密封且提供承诺函（加盖公章）。
	
	
	

	
	6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）
	
	
	

	
	7.参选单位至少具有工程设计资质、建筑业企业资质、展览展示服务、专业设计服务中的一项资质（提供资质证明或附相关权威网站验证截图）。
	
	
	

	
	8.法律、行政法规规定的其他条件。（提供声明函加盖公章，格式自拟）
	
	
	

	结论
	
	
	

	备注：
1、 在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。



评选小组全体成员（签名）：

日期：


附表2
评审标准和方法

	类别
	分值
	评审标准

	技术项
（80分）
	项目设计方案(40分)
	一档27-40分:采用实物陈列、多媒体场景、沉浸式场景、互动装置、图文展示等多元复合展陈形式，全面呈现海南海洋、骑楼老街文化、黄花梨沉香文化等特色。展区配比科学、参观动线流畅，观展体验佳。深度融合地域文博特色，兼顾历史性、科普性与艺术性，贴合专业展会调性。
二档(14-26分):采用多种常规展陈方式结合，可完整展示海南特色文化与展馆核心成果，展陈形式较为丰富。空间布局合理，展区体量适配、动线清晰，可保障舒适观展环境。贴合文博展会属性，融合地域文化，兼具科普与观赏价值，符合行业基本调性。
三档(0-13分):展陈形式单一，仅依靠基础陈列与图文展示，文化呈现维度有限、内容单薄。空间布局存在不合理之处，动线有瑕疵，存在轻微拥堵、死角问题，观展体验一般。地域文化融合不足，科普性、艺术性偏弱，仅满足基础布展要求。

	
	项目施工方案（30分）
	1.项目总实施方案：（1）总体施工组织设计；（2）场内、场外加工制作计划；（3）资源管理（人力、物资、设备等）。每提供一项得2分，满分9分。
2.质量控制措施：（1）现场施工；（2）安装调试；（3）展陈布展；（4）专业灯光及展柜；（5）艺术品辅助展项等质量控制措施。每提供一项得2分，满分10分。
3.确保工期的技术组织措施：（1）科学安排施工部署方案；（2）详细的施工进度表或施工网络图；（3）进度控制流程。每提供一项得1分，满分6分。
4.劳动力、设备安排计划措施：（1）劳动力、设备安排计划措施；（2）科学合理的施工力量配置。每提供一项得2.5分，满分5分。

	
	项目业绩（4分）
	参选人自2023年9月1日至递交时间截止之日承接过同类业绩的，每提供一个得2分,本项满分4分。未提供或合同无效（无关键信息/未盖章）不得分。

	
	人员配置（6分）
	1.布展施工团队配置（满分3分）
（1） 配备布展施工团队，具备美工、木结构、饰面涂装、电力施工等相应作业力量，配置齐全，得3分；
（2）仅配备部分相关作业力量，得2分；
（3）未作出相关配置，得0分。
证明材料要求：须提供劳动合同/ 聘用合同、对应特种作业证书；专职安全员提供岗位证或专职安全生产管理人员证书。
2.项目团队配备专业设计人员，得2分。
证明材料要求：须提供简历、劳动合同/ 聘用合同及人员岗位配置名单。
3.会展驻场保障人员（满分1分）
供应商须派驻驻场人员直至会展结束，人员熟悉项目情况，保障项目实施，包含展厅运行保障、多媒体设备运维两个岗位。每个岗位配1人得0.5分（增配人员不加分），满分1分。
证明材料要求：须提供劳动合同或聘用合同及驻场派驻承诺函（格式自拟）。

	售后方案（5分）
	
	提供针对本项目的售后服务方案，包括：售后服务计划、服务响应时间及人员配置、应急方案等，满分5分。

	风险预防（5分）
	
	（1）风险控制应急预案（2）人员安全控制应急预案（3）突发情况风险控制应急方案（4）安全文明施工方案
每提供一项得1分，满分5分。

	报价
（10分）
	
	1. 报价低于预算 90%：得10分；
2. 报价 90%-95%（含）：得 7分；
3. 报价 95%-100%（含）：得4分；
4. 报价超预算：得 0 分。



（4） 评审流程
1.资格审查：评审委员会对照“参选人资格要求”，审查参选人是否符合条件，不符合的剔除。
2.初步评审：审查响应文件格式、内容是否完整，是否响应比选文件核心要求，不合格的剔除。
3.详细评审：按上述评分标准逐项打分，计算各参选人综合得分。
4.推荐候选人：根据综合得分从高到低排序，推荐得分最高的为第一中选候选人，次高的为第二中选候选人（得分相同的，以报价低者优先；报价也相同的，以需求响应得分高者优先）。


























第5章  参选文件格式


正本/副本


参选文件






项目名称：参加第十一届中国博物馆及相关产品与技术博览会项目


参选人名称：                            （盖章）


法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）



                                日期：     年    月     
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1、 报价函
项目名称：


	列名称
	列内容

	报价单位名称
	

	参选报价（小写）
	

	参选报价（大写）
	

	合同履行期限（服务期限）
	

	质量要求
	




服务地点：
参选人名称：                  （盖公章）
法定代表人（或被授权代表）：                  （签字或盖章）


日期：       年       月       日

注：1.参选报价应包括比选文件所规定的招标范围的全部内容，参选总金额包括本项目中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用。
2.本项目参选总报价超过比选控制价的将视为无效参选。
- 1 -

二、分项报价明细表

	序号
	名称
	尺寸
	材质
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



参选人名称（盖公章）：             
法定代表人或被授权代表（签名或盖章）

















三、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明



参选人名称：                             
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：    年    月    日
经营期限：                      
姓名：     性别：     年龄：     职务：    
系（参选人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件





参选人名称：（盖公章）

	 年     月     日
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（二）授权委托书

致（比选人名称）：
本授权书声明：
委托人：参选人名称
受托人（被授权代表）： 姓名    性别：    出生日期：    年    月    日身份证：              联系方式：             
兹委托受托人（被授权代表）代表我方参加贵单位组织的   项目名称 的比选活动，并授权其全权办理以下事宜：
1 、以我单位的名义签署响应书和响应文件；
2 、参加响应比选活动；
3 、向比选小组及比选代理机构澄清、解释响应参选文件中的疑问；
4 、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。
受托人（被授权代表）在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人（被授权代表）无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
附：受托人（被授权代表）身份证




参选人名称：（盖公章）

                      法定代表人：（签字或盖章）

                      被授权代表：（签字或盖章）

年       月       
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四、资格审查资料
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
5.未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的参选人，并提供递交时间截止前  日内查询结果的网页打印件加盖公章，一并密封且提供承诺函（加盖公章）。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
7.参选单位至少具有工程设计资质、建筑业企业资质、展览展示服务、专业设计服务中的一项资质（提供资质证明或附相关权威网站验证截图）。
8.法律、行政法规规定的其他条件。（提供声明函加盖公章，格式自拟）。



五、设计方案
（内容、格式自拟。）

六、施工方案
（内容、格式自拟。）

七、项目业绩
（内容、格式自拟。）

8、 人员配置
（内容、格式自拟。）

9、 售后方案
（内容、格式自拟。）

10、 风险预防
（内容、格式自拟。）

11、 其他补充材料
（参选人认为对参选有利的其他证明材料）

